## Slide 1: AU Metal Price Platform｜需求评审报告
版本 0.3.0 · 2026-05-13 · 状态 Draft

## Slide 2: 背景与目标
解决贵金属价格信息分散、口径不一致与缺少提醒闭环的问题
以“可信数据 + 实时提醒 + 任务型工具”形成差异化
本次评审聚焦：需求可测试、无二义性、100%可追溯

## Slide 3: 角色与范围
角色：访客、注册用户、管理员、运维
功能性需求条数：25；非功能性需求条数：8
覆盖模块：用户端、管理端、后台服务、接口与安全合规

## Slide 4: 优先级概览（MoSCoW）
Must（本期不可缺）：17 条
Should（重要可后置）：7 条
建议先交付：数据可信度展示 + SSE提醒稳定性 + 核心概览/趋势

## Slide 5: 主要风险（Top）
FR-UI-001：数据口径不一致导致展示字段含义不清。
FR-UI-002：缺少后端质量指标支持时难以精准判断状态。
FR-UI-003：高频刷新导致前端性能问题。
FR-UI-004：日汇总口径（收盘/均值）需明确，否则引发误解。
FR-UI-005：数据源不提供OHLC或质量不足导致图表失真。
FR-UI-006：不同数据源价格口径不一致影响比率准确性。

## Slide 6: 评审结论与行动项
确认需求清单与MoSCoW分级
确认接口字段口径与错误码规范
确认RTM字段：DesignRef/CodeRef/TestRef落地方式
确认运维与可观测指标的SLO/告警阈值